Инвестиционное предложение

«Реконструкция с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан»

| №п/п | Критерии оценки | Содержание критерия оценки (качество проработки оценки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание проекта и обоснование его актуальности | - Наименование проекта. Реконструкция с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан. - Сведения о публичном партнере/ концеденте. Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района 3.Обоснование актуальности проекта. * Реконструкция объекта местного значения с привлечением частных инвестиций для решения вопросов местного значения; * Развитие инфраструктуры Реализация проекта гармонично впишется в созданную и активно развивающуюся инфраструктуру, позволит жителям поселка с комфортом отдохнуть и провести время и поправить здоровье. * Реализация проекта позволит привести в порядок здание; * Помещение будет оборудовано всеми необходимыми инженерными системами для комфортной эксплуатации, а именно: санузлы, в том числе и для маломобильных групп населения, раздевалки мужские и женские, массажный кабинет, парилка, бассейн, бар, бильярдная зона отдыха, санузел, прачечная помещения для персонала, парикмахерская что позволит повысить престиж бани; * Благоустройство прилегающей территории позволит улучшить эстетический вид объекта. 4. Краткое описание проекта. Проектом предусматривается реконструкция здания для комфортного отдыха и проведения времени и поправления здоровья гостей и жителей поселка. Помещение будет включать в себя входную группу со стойкой регистрации гостей, будет оснащено гардеробной, моечным залом, парной, зоной отдыха, санузлом, массажным кабинетом, парикмахерской, баром, бильярдной, помещением для персонала, прачечной, котельной, техническим помещением. Будет выполнено наружное благоустройство с наружным освещением территории, устройством газонов. Для обеспечения порядка и безопасности, территория и здание будут оборудованы охранными системами видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 5. Финансирование создания объекта. Финансирование реконструкции объекта за счет собственных средств Частного партнера. 6. Необходимость проектирования объекта частным партнером/концессионером. Проектирование объекта частным партнером/концессионером. Разработка проекта на реконструкцию объекта, инженерных сетей и благоустройства территории будет осуществляться за счет Частного партнера. 7. Необходимость осуществления частным партнером/концессионером полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта. Концессионер обязан оплатить за свой счет все затраты, связанные с реконструкцией объекта, в полном объеме, в том числе стоимость оформления разрешительной и иной документации, работы по благоустройству, работы специалистов, материалы, привлечение используемого оборудования, транспортные расходы, все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, установленные действующим законодательством. Концессионер в течение срока действия Концессионного соглашения обязан поддерживать объект соглашения в надлежащем состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, осуществлять модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного в ходе эксплуатации оборудования более новым, более производительным оборудованием, осуществлять мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, нести расходы на содержание и эксплуатацию объекта, а также осуществлять мероприятия по благоустройству объекта в соответствии с действующим федеральным, региональным, местным законодательством. Срок замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав объекта, определяется эксплуатационным состоянием недвижимого имущества, входящего в состав объекта. 8. Необходимость обеспечения публичным партнером/ концедентом частичного финансирования создания частным партнером/ концессионером объекта, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания. Необходимость обеспечения публичным партнером частичного финансирования создания и эксплуатации, технического обслуживания объекта отсутствует. |
| 2. | Цели и задачи реализации проекта. | - Цели реализации проекта. Развитие местной инфраструктуры, направленное на создание условий для комфортного отдыха и гостей, и жителей поселка, а также их оздоровления. - Задачи реализации проекта. •Создание условий для активного отдыха жителей и гостей поселка; •Пропаганда здорового образа жизни. - Цели и (или) задачи, предусмотренные государственными (муниципальными) программами, на достижение которых направлена реализация проекта, с указанием правовых актов и их пунктов. Отсутствует. |
| 3. | Сведения об объекте | - Вид объекта. Общественная баня. - Наименование собственника объекта, предлагаемого к реконструкции. Администрация Таловского городского поселения. - Адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и (или) реконструкции. 397480, Воронежская обл., р.п. Таловая, ул. пр. Свободы, д. 23а. - Перечень имущества, которое планируется создать. Реконструкция здания бани. В здании бани предусмотрены помещения для гостей, гардеробная, раздевалка, комната отдыха, массажная комната, душевая, парная, санузлы, бассейн, парикмахерская и служебно-технические помещения, бар. Ориентировочные технико-экономические показатели по зданию: Общая площадь не более 218,3 м2 Количество зданий – 1 шт. Элементы благоустройства территории, озеленения территории, установка малых архитектурных форм, освещения. - Наличие задания на проектирование объекта. Отсутствует. - Наличие проектной документации на объект. Отсутствует на момент направления настоящего предложения. - Наименование собственника проектной документации на объект. Отсутствует. - Юридическое лицо, осуществляющее разработку проектной документации на объект или задания на проектирование объекта (если имеется). В рамках реализации проекта будет осуществлена разработка рабочей и проектной документации. Юридическое лицо, осуществляющее разработку проектной и рабочей документации, будет определено в месячный срок со дня заключения соглашения о реализации проекта МЧП. |
| 4. | Срок реализации проекта или порядок определения такого срока | - Срок реализации соглашения. Не более 8 месяцев со дня заключения Концессионного соглашения (п. 1.4. Соглашения) - Срок осуществления частным партнером/концессионером проектирования объекта. Концессионер за свой счет самостоятельно либо по договору с проектными организациями, имеющими соответствующие допуски и лицензии, в срок не позднее 8 месяцев со дня подписания Концессионного соглашения, в соответствии с графиком разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, обеспечивает прохождение экспертиз проекта, получение положительного заключения на проект и в дальнейшем выполнение ремонтных работ с обязательным авторским надзором и техническим контролем за их производством. (п. 3.2. Соглашения). - Срок создания объекта частным партнером/концессионером. Срок выполнения реконструкции объекта составляет не более 8 месяцев с момента подписания Концессионного соглашения (п. 1.4. Соглашения) - Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером/концессионером. В течение 30 лет со дня подписания Концессионного соглашения (п.6.1.Соглашения) |
| 5. | Оценка возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта | - Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта. Эксплуатация объекта предназначенного для организации отдыха граждан. - Планируемая себестоимость, производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта. Отсутствует. - Объем планируемой выручки частного партнера от предоставления потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации проекта. 2023г. – 706 850,0 рублей; 2024г. – 776 900,0 рублей; 2025г. – 807 980,0 рублей; 2026г. – 840 290,0 рублей; 2027г. – 873 902,0 рубля; 2028г. – 908 857,0 рублей; 2029г. – 945 211,00 рублей; 2030г. – 983 020 рублей; 2031г. – 1 022 341,0 рубль; 2032г. – 1 063 234,0 рубля; 2033г. – 1 105 764,0 рубля; 2034г. – 1 149 994,0 рубля; 2035г. – 1 195 994,0 рубля; 2036г. – 1 243 834,0 рубля; 2037г. – 1 293 587,0 рублей; 2038г. – 1345 331,0 рубль; 2039г. – 1 399 144,0 рубля; 2040г. – 1 455 110,0 рублей; 2041г. – 1 513 314,0 рублей; 2042г. – 1 573 847,0 рублей; 2043г. – 1 1636 801,0 рубль; 2044г. – 1 702 273,0 рубля; 2045г. – 1 770 364,0 рубля; 2046г. – 1 841 178,0 рублей; 2047г. – 1 914 826,0 рублей; 2048г. – 1 991 419,0 рублей; 2049г. – 2 071 075,0 рублей; 2050г. – 2 153 918,0 рублей; 2051г. – 2 240 075,0 рублей; 2052г. – 2 329 678,0 рублей. - Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта. Налог на прибыль (1% выручки) 2023г. –7 068 рублей; 2024г. –7 769 рублей; 2025г. – 8 080,0 рублей; 2026г. – 8 403,0 рубля; 2027г. – 8 739,0 рубля; 2028г. – 9 089,0 рублей; 2029г. – 9 452,0 рублей; 2030г. – 9 830,0 рублей; 2031г. – 10 223,0 рубля; 2032г. – 10 632,0 рубля; 2033г. – 11 058,0 рублей; 2034г. – 11 500,0 рублей; 2035г. – 11 960,0 рублей; 2036г. – 12 438,0 рублей; 2037г. – 12 936,0 рублей; 2038г.- 13 453,0 рубля; 2039г. – 13 991,0 рубль; 2040г. – 14 551,0 рубль; 2041г. – 15 133,0 рубля; 2042г. – 15 738,0 рублей; 2043г. – 16 368,0 рублей; 2044г. – 17 023,0 рубля; 2045г. – 17 704,0 рубля; 2046г. –18 412,0 рублей; 2047г. – 19 148,0 рублей; 2048г. – 19 914,0 рублей; 2049г. – 20 711,0 рублей; 2050г. – 21 539,0 рублей; 2051г. – 22 401,0 рубль; 2052г. – 23 297,0 рублей. |
| 6. | Прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируемый объем финансирования проекта за счет бюджетных средств (с обоснованием), и объем частного финансирования | - Общий прогнозируемый объем финансирования проекта. Ориентировочно 20 000 000 руб. - Прогнозируемый объем финансирования создания объекта (по годам). Ориентировочно 20 000 000 руб. в течение периода проектирования и реконструкции объекта. - Прогнозируемый объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам). Отсутствует. - Объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера/концессионера (по годам). Ориентировочно 20 000 000 руб. в течение периода проектирования и реконструкции объекта. - Прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания частным партнером/концессионером объекта (по годам). Отсутствует. - Прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам). Отсутствует. - Сведения о финансовой эффективности проекта (Чистая приведенная стоимость проекта). Отсутствует. |
| 7. | Проект соглашения исходя из формы реализации проекта муниципально-частного партнерства (соглашение о муниципально-частном партнерстве или концессионное соглашение | Содержание проекта соглашения должно соответствовать условиям, предусмотренным Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия Прилагается. |

Заместитель главы администрации –

начальник отдела по экономике					Е.И. Куприна

Е.И. Куприна

8 (47352) 2-14-07